# Załącznik Nr 2 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

# „WZÓR  UMOWY”

W dniu ...........2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Gimnazjum Nr 8 im.Armii Krajowej   35-303 Rzeszów, ul.Miodowa 6

zwanym  dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

- …………………………….		                                  	- Dyrektora

posiadającym:	NIP                                                 Regon

a ................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu będącego Wykonawcą)

posiadającym:	NIP                                                 Regon

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................................................

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Wymiana instalacji wod.kan. i grzewczej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

Szczegółowy zakres robót objętych umową precyzuje: przedmiar robót,, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy,  przedmiarami robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania.

- Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – „Kosztorys ofertowy”.

§ 2

Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:

rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy

zakończenie – do 14.08.2015 r.

§ 3

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie …………………………………………. legitymujący się uprawnieniami budowlanymi Nr ………………………. z dnia ………………………...

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ............................. legitymującego się uprawnieniami nr ........................... z dnia .........................................

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia odpowiedniej organizacji robot nie zakłócającej funkcjonowania obiektu (z uwagi na prowadzenie prac na terenie czynnego obiektu)

- usuwania, utylizacji i wywozu na wysypisko zbędnych materiałów pochodzących z demontażu i gruzu bez względu na odległość na bieżąco zapewniając maksymalny porządek w budynku  i wokół  obiektów szkolnych .

- niezwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót,

- zabezpieczenia obiektu na czas wykonywania robót.

- Przywrócenia pomieszczeń i  otoczenia budynku do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp i p. poż.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

Również w okresie usuwania przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, aż do protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przez Zamawiającego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie objętym usuwaniem wad i usterek w tym za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót z zachowaniem należytego porządku.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej                      i podziemnej oraz mienia osób trzecich.

W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.

§ 5

- Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych       i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemnie terminy wykonania robót zanikających oraz ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty poinformowania o wykonaniu robót.

§ 6

1.*  Wykonawca przedmiot umowy wykona sam.

- *  Następujący zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców:

..............................................................................................................................................

(*) niepotrzebne skreślić

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcy lub  w trakcie realizacji niniejszej umowy zostanie wprowadzony podwykonawca, na zasadach określonych w §17 ust. 1 pkt g ,  zastosowanie znajdują §6a, §11 ust. 1 pkt 1 ppkt f)-j), §11 ust.4, §14, §17  ust.1 pkt g) niniejszej umowy.

§ 6a

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

  - Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia:

    - oznaczenie stron umowy,

    - określenie zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,

    - wskazanie wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z następującymi zastrzeżeniami:

- wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robót w umowie zamawiającego z wykonawcą,

- ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy zamawiającego z wykonawcą.

    - określenie terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż termin realizacji określony w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą,

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

    - do umowy o podwykonawstwo winien być załączony „kosztorys”

Kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej pozycji w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robót powierzonego podwykonawcy do wykonania.

  - Umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

    - sprzecznych z treścią umowy zamawiającego z wykonawcą,

    - uzależniających zapłatę przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy od otrzymania przez wykonawcę zapłaty od zamawiającego za wykonany zakres robót,

    - dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w ust. 1 niniejszego paragrafu,

- gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za jego akceptację przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do ww. umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b).

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem:

- umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy brutto, określonej w § 8 ust. 2, oraz

- umów o podwykonawstwo dotyczących dostaw energii elektrycznej, dostaw gazu, usług finansowych oraz dostaw lub usług świadczonych zwykle przez podmioty niemające statusu małego lub średniego przedsiębiorcy.

9.  Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, określony w przedłożonej kopii umowy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1

pkt 1 lit. j).

- W przypadku stałej współpracy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą w ramach realizacji niniejszego zadania, obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartość kolejno zawieranych umów o podwykonawstwo jest równa lub przekracza 0,5 % wartości niniejszej umowy brutto, określonej w § 8 ust. 2.

- Procedurę określoną w ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku, w którym wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych z podwykonawcami.

- Wymogi określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie zarówno do umów o podwykonawstwo zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcami, jak również do umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz zawieranych między dalszymi podwykonawcami.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie umowy skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie określonym w § 15 ust. 2.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 8

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może   domagać

się za wykonanie przedmiotu zamówienia zapłaty wynagrodzenia wyższego ,niż ustalone w  umowie, a

wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania   przedmiotu umowy. Ustalona

w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od wszelkich świadczeń

ponoszonych przez wykonawcę  kosztów ich realizacji .

Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca .

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne z zastrzeżeniem  ust. 3  § 8  i   §  10  umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

- netto: ................................. zł

(słownie: .............................................................................................................................. złotych)

- wraz z podatkiem VAT ................ %: ................................... zł

(słownie: ............................................................................................................................. złotych)

3.  Podatek od towarów i usług VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona w

formie aneksu do umowy.

4.  Wynagrodzenie ryczałtowe , o którym mowa w ust.2,  obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

umowy wynikające  z wykonaniem  przedmiotu umowy , w tym również:

- zabezpieczenia obiektu na czas wykonywania robót,

- zapewnienia warunków bhp i p.poż.,

- ubezpieczenia robót,

- odszkodowania za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,

- usunięcia, wywozu i utylizacji zbędnych materiałów i gruzu na wysypisko bez względu na  odległość, na bieżąco,

- koszty wszelkich robót i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu   umowy,

- koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, w tym te, o których mowa   w § 4 umowy

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

  - Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone oddzielną umową na warunkach określonych art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Za roboty dodatkowe strony ustalą w drodze negocjacji wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przedmiary robót oraz:

- dane cenowe (nośniki cenotworcze: r-g, Kp, z, Kz, ceny materiałów i sprzętu) nie wyższe niż w załączniku nr 1 do niniejszej umowy „Kosztorys ofertowy”,

- w przypadku braku cen materiałów i najmu sprzętu w kosztorysie szczegółowym zostaną zastosowane ceny materiałów i ceny najmu sprzętu udokumentowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym.

  - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Rozliczenie za roboty wchodzące w zakres zamówień uzupełniających nastąpi według zasad ustalonych dla robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do wyłączenia części robót        z zakresu będącego przedmiotem umowy.

Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres robót wyłączonych i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego, będącego załącznikiem nr 1 do umowy

W takim przypadku zostanie dokonana przez strony zmiana wynagrodzenia określonego w § 8 ust.2 umowy i ustalenie jego nowej wysokości w formie aneksu do umowy.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane                     w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 200 zł za każdy dzień  opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót trwającą ponad 5 dni – w wysokości 200 zł za każdy dzień przerwy.

- za nieprzystąpienie przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10 % niezapłaconej należności,

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w  wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek braku  zmiany.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż wymienione w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w razie wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy jak również odstąpienia dokonanego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

3.    Wynagrodzenie umowne stanowi wartość ryczałtowa umowy (brutto), o której mowa w § 8 ust.2 umowy

4.    W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. f) i g), Zamawiający

naliczy kary umowne tylko z jednego tytułu.

5.    Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych

odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach

ogólnych określonych w KC.

7.  W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową

Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym

prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. opóźnieniem.

8.**Odpowiedzialność P. .......................................... P. ............................................... za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie umowy reguluje art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych.

* *ma zastosowanie gdy Wykonawcy występują wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia.

9.***Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki, związane z realizacją niniejszej umowy, bez ograniczenia całym

swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

** *ma zastosowanie gdy Wykonawcą jest spółka jawna

10**** Podmiot ,który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów ,chyba  że za udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

** * polega w trakcie realizacji zamówienia na zasobach innych podmiotów

11.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 4 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2    Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

    - jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeśli w czasie trwania tych czynności ujawniono

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu

usunięcia tych wad.

4.  Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez Komisję odbioru czynności odbioru (data

podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

§ 13

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi :

  - Jedną  fakturą przejściową wystawioną w trakcie realizacji przedmiotu umowy za roboty wykonane w tym okresie, wg procentowego zaawansowania ,

  - faktura przejściowa płatna w  100 % , z zastrzeżeniem :

- wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia za

przedmiot umowy,

c)  rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze  przedmiotu

umowy.

d) podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół wykonanych

robót.

- Termin zapłaty faktur wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury  wraz z dokumentami    rozliczeniowymi.

- Faktura płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

§ 14 *

(w przypadku podwykonawstwa)

- W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w ( 8 ust 2 wg zasad przyjętych w ( 13 jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą:

- kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polecenia przelewu dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty,

- protokołu odbioru wykonanych robót określonego w ( 13 umowy,

- kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

- protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy, uwzględniającego zakres zrealizowanych przez niego robót oraz należne wynagrodzenie. Protokół ten podpiszą potwierdzając zawarte w nim ustalenia przedstawiciele Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie biegnie termin określony w ( 13 ust. 3 a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

- W przypadku, gdy nieprzedstawienie przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 spowoduje skierowanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do zamawiającego wezwania do zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub wytoczenia sprawy sądowej o to wynagrodzenie, zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego wezwania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zapłaty wynagrodzenia albo otrzymania pisma procesowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sprawie zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, przy zachowaniu regulacji, o których mowa poniżej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający wezwie wykonawcę, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę, we wskazanym w ust. 7 terminie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ewentualnie złożenia wynagrodzenia do depozytu sądowego, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Po dokonaniu zapłaty przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których zamawiający nie został poinformowany przez wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 7.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:

- w  przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w umowie (§ 2 umowy),

- w  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w  tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2.Zamawaijący może również odstąpić od umowy jeżeli :

a) Wykonawca nie rozpoczął robot lub przerwał roboty i nie wznowił ich mimo wezwań   Zamawiającego przez  okres

dłuższy niż 5 dni ,

b)  Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejsza umową ,realizuje  zadanie w sposób

niezgodny z umową , w szczególności z zapisami  § 1 ust. 2 umowy lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania

umowne ,

c) zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, o

których mowa w § 14 ust.4  lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy brutto .

Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ppkt. a,b ,c nastąpi w terminie do 30 dni od zaistnienia

zdarzeń w nich wymienionych .

3 .W przypadkach wymienionych w ust.1 i ust. 2 Zamawiający nie płaci Wykonawcy  odszkodowania .

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie  pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno

zawierać uzasadnienie .

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót i usług w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy.

§ 16

1.   Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres ……. miesięcy  licząc od daty odbioru

przedmiotu umowy.

- Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający będzie realizował zgodnie z przepisami Kodeksu     cywilnego.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. opóźnieniem.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku konieczności dokonania odkrywek związanych z powstałą wadą lub usterką wykonać te odkrywki oraz przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 17

- Zamawiający, niezależnie od pozostałych przypadków przewidzianych w umowie, dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, od wykonania których uzależniona jest realizacja umowy,

- Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy,

- Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,

- Sytuacji niezależnych od stron umowy.

e)  W przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły

wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które

zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony

umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez

działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie

zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy.

f)  Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej i prawnej

g)  Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmianę postanowień umowy w  zakresie podwykonawstwa

wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia  poniższych okoliczności:

- W przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z

wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca zamierzał wykonać

przedmiot umowy.

- W sytuacji, gdy wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania

części zamówienia podwykonawcy.

- W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca  powoływał się, na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień  publicznych, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub  wykonawca samodzielnie spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca  zobowiązany jest

wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu na dzień złożenia   wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz

udokumentować spełnienie tego warunku zgodnie  z wymaganiami określonymi w pkt. VII.2 specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

Dokonując powyższych zmian wykonawca zadba o odpowiednie stosowanie regulacji umowy w zakresie podwykonawstwa oraz o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń za dotychczas wykonane zakresy robót lub usług.

- Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy:

a) Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej.

b)Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem

Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 8 ust. 3 i § 10 umowy.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie:

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmian, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

- Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

§ 18

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie:

- formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej,

- danych adresowych lub rejestrowych podanych w komparycji niniejszej umowy.

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty nastąpienia zmian.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, korespondencję wysłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi informacjami uważa się za skutecznie doręczoną.

- Cesja niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności wyrażonej na piśmie.

( 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 nr poz. 907 z późn. zm.), ustawy - Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

( 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

( 21

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: po 2 egz. dla stron.

ZAMAWIAJĄCY:                             			                                             WYKONAWCA: